Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» ноября 2023 г.                                                                                № 999/01-03

г.п. им. Свердлова

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2023 № 945/01-03 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Постановления Администрации считать утратившими силу 
с 31.12.2023:

- постановление Администрации от 03.03.2021 № 62/01-07 «О внесении изменений в Постановление администрации от 17.03.2020 № 93/0-07 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и безопасность на территории МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы»;

- постановление Администрации от 20.04.2022 № 180/01-07 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение «Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- постановление Администрации от 28.10.2022 № 496/01-07 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.04.2022 № 180/01-07 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение «Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- постановление Администрации от 31.07.2023 № 637/01-03 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.04.2022 № 180/01-07 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и безопасность на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение «Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» в приложении «Невский берег» и размещению на официальном сайте администрации http://sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2024.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации                                                                             В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

от 15 ноября 2023 № 999/01-03

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы

на территории муниципального образования

«Свердловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Отдел ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение»; |
| Участники муниципальной программы | - Отдел ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение»; - МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» МО «Свердловское городское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Качественное развитие транспортной системы и создание комфортной среды обитания на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; - Сохранение существующей дорожной сети МО «Свердловское городское поселение», повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; - Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду; - Развитие общественного транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры; - Обеспечение безопасности населения проживающего на территории МО «Свердловское городское поселение»; - Улучшение уровня эстетического состояния территории МО «Свердловское городское поселение»; - Привлечение дополнительных инвестиций |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории МО «Свердловское городское поселение»; - Создание комфортной социально-, экологически- и эстетически полноценной среды обитания |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит 492 906,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 198 506,6 тыс. руб. в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 198 506,6 тыс. руб.; Прочие источники – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 145 900,0 тыс. руб. в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 145 900,0 тыс. руб.; Прочие источники – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 148 500,0 тыс. руб. в т.ч.: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; Областной бюджет ЛО – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 148 500,0 тыс. руб.; Прочие источники – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу р. Нева.

Административный центр – городской поселок им. Свердлова.

Общая площадь МО «Свердловское городское поселение» составляет
11 547 га.

МО «Свердловское городское поселение» граничит:

- с Заневским городским поселением от точки пересечения автотрассы Кола (М-18) границы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, на северо-восток по автотрассе Кола (М-18), поворачивает в восточном направлении 
до пересечения с рекой Черная;

- с Колтушским сельским поселением далее на юго-восток по реке Черная 
до северо-западной границы садоводческого массива «Карьер Мяглово», поворачивает на юго-запад, огибает массив по северной, западной и южной границам, выходит на подъездную дорогу в садоводческий массив; далее 
по этой дороге на восток – пересекая автодороги «Карьер Мяглово» – поселок имени Свердлова и «Карьер Мяглово» – Островки, а также проходя вдоль южной границы местечка «Карьер Мяглово» – до его восточной черты; далее 
на юго-восток вдоль автодороги «Карьер Мяглово» – Островки 
до юго-западной границы садоводческого массива «Северная Самарка», поворачивает на северо-восток и огибает массив по северной, восточной 
и южной границам; выходит на подъездную лесную дорогу и далее по этой дороге на юго-запад до пересечения с автодорогой «Карьер Мяглово» – Островки; по этой автодороге на восток – пересекая реку Черная – 
до железнодорожного моста (Кузьминский мост) через реку Нева;

- с Кировским районом далее по границе Всеволожского района 
(вниз по течению реки Нева) до границ с Санкт-Петербургом;

- с Санкт-Петербургом по границе Всеволожского района на север до исходной точки.

В состав МО «Свердловское городское поселение» входят населенные пункты:

- городской поселок им. Свердлова;

- деревня Новосаратовка;

- поселок Рабочий;

- поселок Красная Заря;

- деревня Невский Парклесхоз;

- деревня Большие Пороги;

- деревня Оранжерейка;

- деревня Кузьминка;

- деревня Маслово;

- деревня Островки.

Численность населения, проживающего на территории 
МО «Свердловское городское поселение» составляет 14 246 человек.

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением программы является совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
МО «Свердловское городское поселение», повышение безопасности дорожного движения и создание наиболее благоприятных условий проживания населения на территории МО «Свердловское городское поселение», в том числе обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования дорожной инфраструктуры. Удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества 
в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Важнейшим стратегическим направлением развития транспортной системы является сбалансированное опережающее развитие инфраструктуры транспорта. Одним из приоритетов государственной политики в области транспорта является обеспечение устойчивости и предсказуемости транспортной системы.

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» является: качественное развитие транспортной системы, обеспечение безопасности и создание комфортной среды обитания 
на территории МО «Свердловское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории МО «Свердловское городское поселение»;

- Создание комфортной социально-, экологически- и эстетически полноценной среды обитания.

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития:

1. Проектирование и строительство новых автомобильных дорог;

2. Проектирование, реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.

- Сохранение существующей дорожной сети МО «Свердловское городское поселение», повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог:

1. Устранение физического износа асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии 
с современными нормативными документами;

2. Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО «Свердловское городское поселение», не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов поселения.

- Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду:

1. Разработка проектов организации дорожного движения;

2. Приведение автомобильных дорог в соответствие проектам организации дорожного движения;

3. Установка, ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения.

- Развитие общественного транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры, создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

- Улучшение уровня эстетического состояния территории 
МО «Свердловское городское поселение», создание благоприятной эстетической среды, формирующей имидж поселения, обеспечение гармоничного развития территории с учетом норм окружающей среды и иных установленных норм.

- Привлечение дополнительных инвестиций:

1. Социально-экономическое развитие МО «Свердловское городское поселение» (инженерной инфраструктуры, малого бизнеса 
и предпринимательства, транспортного обслуживания).

4. Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены 
в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

План реализации программы представлен в приложении 
№3 к муниципальной программе.

Сводный детальный план реализации программы представлен 
в приложении №4 к муниципальной программе.

_____________

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и их значениях

| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2023 год) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Плановое значение | тыс. руб. | 0,0 | 60 800,0 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | Плановое значение | тыс. руб. | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |
| 3 | Развитие парковочного пространства | Плановое значение | тыс. руб. | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |
| 4 | Закупка уборочной техники | Плановое значение | тыс. руб. | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» | Плановое значение | тыс. руб. | 0,0 | 122 206,6 | 123 900,0 | 126 500,0 |
|  |  | Фактическое значение | тыс. руб. | 0,0 | Х | Х | Х |

Приложение №2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектирование ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего за отчетным | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |
| 3 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» | тыс. руб. | За отчетный год | Показатель равен сумме реализованных мероприятий | До 20 февраля года, следующего за отчетным | МКУ «УОДМО» |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник, соучастник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» | 2024 | 198 506,6 | 0,0 | 0,0 | 198 506,6 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 145 900,0 | 0,0 | 0,0 | 145 900,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 148 500,0 | 0,0 | 0,0 | 148 500,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2024-2026 | 492 906,6 | 0,0 | 0,0 | 492 906,6 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» | 2024 | 60 800,0 | 0,0 | 0,0 | 60 800,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  | Итого процессная часть |  | 2024-2026 | 100 800,0 | 0,0 | 0,0 | 60 800,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» | 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | Итого процессная часть |  | 2024-2026 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие парковочного пространства | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» | 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | Итого процессная часть |  | 2024-2026 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Закупка уборочной техники | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» | 2024 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
|  | Итого процессная часть |  | 2024-2026 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» | МКУ «УОДМО» | 2024 | 122 206,6 | 0,0 | 0,0 | 122 206,6 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 123 900,0 | 0,0 | 0,0 | 123 900,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 126 500,0 |  | 0,0 | 126 500,0 | 0,0 |
|  | Итого процессная часть |  | 2024-2026 | 372 606,6 | 0,0 | 0,0 | 372 606,6 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год

| №№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 492 906,6 | 198 506,6 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  | 2024 |  | 2026 | 100 800,0 | 60 800,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование автомобильных дорог + экспертиза | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 50 400,0 | 26 800,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 50 400,0 | 34 000,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 3 000,0 | 1 000,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| 2.1 | Устройство ТСОДД | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 3000,0 | 1000,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| 3 | Развитие парковочного пространства | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 3 000,0 | 1 000,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| 3.1 | Ремонт парковок | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 3 000,0 | 1000,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |
| 4 | Закупка уборочной техники | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 13 500,0 | 13 500,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО |
| 4.1 | Закупка уборочной техники | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 13 500,0 | 13 500,0 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» | МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 372 606,6 | 122 206,6 | МКУ «УОДМО» |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | МКУ «УОДМО» |  |  | 2024 | 2026 | 372 606,6 | 122 206,6 | МКУ «УОДМО» |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х |  | 2024 | 2026 | 492 906,6 | 198 506,6 | Отдел ЖКХ; МКУ «УОДМО» |